本科毕业设计项目总体设计与交接说明

基于大语言模型的高中理科学习辅助系统设计与实现

项目规划 · 技术架构 · 数据库设计 · 课堂场景 · 多 AI 协作

────────────────────────────

文档版本：V1.0

编制日期：2026年8月2日

项目性质：本科毕业设计与简历主项目

当前状态：方向已冻结，进入 ER 图与数据库设计阶段

说明：本文件为项目级“统一事实来源”，用于开发、论文、答辩及跨 AI 交接；学校正式任务书和开题报告应再按校内模板裁剪。

# 内容结构

1. 项目结论与范围冻结

2. 方向演变与缩减原因

3. 研究方向、目标与创新点

4. 总体架构与开发原则

5. 技术栈与选型依据

6. 角色设计与权限边界

7. 功能模块与业务流程

8. 课堂互动场景设计

9. 数据策略、导入导出与组卷打印

10. 数据库设计与拼音命名规范

11. AI服务、身份策略与故障降级

12. 接口、代码与安全规范

13. 开发计划、验收标准与论文结构

14. 当前基础、风险与下一步

附录A-D：跨AI接管、实施、交接与身份提示词

阅读建议：首次接手项目时先阅读第1、4、6、9、10、11和附录；正式开发前以仓库、迁移脚本和测试结果为事实来源。

# 1. 项目结论与范围冻结

本项目最终定位为“基于大语言模型的高中理科学习辅助系统”，不是追求海量题目的传统题库，也不是以考试监控和主观题自动评分为核心。系统通过少量高质量种子题、可控的AI变式题生成、人工审核、错题分析、学生画像和个性化推荐，形成可解释、可降级、可演示的学习闭环。

| 项目项 | 冻结结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 课题名称 | 基于大语言模型的高中理科学习辅助系统设计与实现 | 名称突出AI学习闭环，不承诺建设全国全科大题库。 |
| 首期学科 | 物理、化学、生物 | 题型和知识体系相对统一，便于控制数据与开发规模。 |
| 真实种子题 | 约180道，每科约60道 | 正式开发先用每科10道跑通流程，再逐步扩充。 |
| AI候选题 | 每道母题生成约2道变式 | 全部进入待审核状态，不得自动发布。 |
| 最终正式题量 | 约400至500道 | 以覆盖高频知识点和完整业务闭环为目标。 |
| 综合题 | 专题学习 + 标准解析 + AI讲解 | 不做自动评分，不要求学生提交手写过程。 |
| 课堂互动 | 随机点名、抢答、全员作答、教师演示 | 作为第二阶段特色模块，课堂表现不直接计入正式成绩。 |
| 系统架构 | 前后端分离的模块化单体 | 不采用微服务，降低部署和调试成本。 |
| AI定位 | 可插拔增强能力 | AI不可用时，题库、答题、判分、错题和规则推荐继续工作。 |

冻结原则：后续新增学科、主观题自动评分、自动爬题、视觉模型训练、复杂推荐算法等需求，默认不进入首版；确需变更时必须先评估数据库、接口、前端、工期和论文影响。

# 2. 方向演变与缩减原因

项目最初设想覆盖高中全科，并包含在线考试、作文、听力、主观题批改、课堂互动、学生画像和多模型切换。讨论后发现，真正的风险并非普通增删改查，而是多学科题型建模、题目来源、答案解析对应、公式图片处理、知识点标注、去重审核和后台维护。继续按全科推进，会使毕业设计演变为教育公司的数据生产项目。

| 阶段 | 范围 | 主要问题 | 调整结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始设想 | 九科通用题库 | 题型差异巨大，数据整理和维护不可控 | 保留通用架构，但缩减首期数据范围。 |
| 第二阶段 | 语数英物化生六科 | 语文作文、英语听力和数学复杂公式进一步扩大工作量 | 优先考虑结构更统一的理科科目。 |
| 第三阶段 | 数学/物理重点或物化生 | 仍需在学科深度与数据量之间取舍 | 最终冻结为物理、化学、生物。 |
| 当前方案 | 理综种子题 + AI扩题 | 审核质量和AI可靠性仍需控制 | 采用可控生成、人工审核和故障降级。 |

缩减到物理、化学、生物并不是认为其他学科价值较低，而是基于毕业设计范围控制：三科拥有较清晰的知识点边界，客观题结构相近，综合题可统一作为专题学习资源；同一套答题、错题、画像和推荐逻辑能够复用，论文也可以强调“垂直领域深度优先于学科广度”。

项目曾评估“道路隐患巡查与AI图片识别”作为替代方向。该方向数据库和工单流程较简单，但如果不训练视觉模型，容易退化为多模态API演示；如果训练模型，又面临数据集、标注、真实道路验证和准确率评价压力。综合现有积累、可控性和软件工程展示价值，当前继续题库方向更合适。

# 3. 研究方向、目标与创新点

## 3.1 研究方向

面向高中理综场景的结构化题库建模与可追溯数据管理。

基于学生真实答案的结构化错因分析，而非只生成通用答案解析。

基于少量真题的可控变式题生成与人机协同审核。

规则计算与大模型总结结合的学生画像和薄弱点诊断。

课堂互动、练习、错题和推荐数据在同一学习闭环中的融合。

## 3.2 研究目标

实现学生、教师、管理员三类角色的认证、授权和业务隔离。

完成物理、化学、生物题目、知识点、答案解析、图片附件和来源的统一管理。

支持单题练习、多题练习、规则组卷、客观题自动判分和错题记录。

实现AI错题分析、题目多轮答疑、可控变式题生成和候选题审核。

计算知识点掌握度，形成学生画像并驱动个性化推荐。

支持题库Excel/JSON导入导出、试卷组卷、打印预览和答案解析版导出。

在AI故障时保持核心系统可用，并记录模型调用、Token和失败原因。

## 3.3 预期创新点

| 创新点 | 具体设计 | 避免的误区 |
| --- | --- | --- |
| 双层解析机制 | 标准解析负责可靠解法；AI解析结合学生答案解释“为何出错”。 | 不把AI临时生成内容当作标准答案。 |
| 可控变式题生成 | 母题 + 知识点 + 题型 + 难度 + 变化方式，生成结构化候选题。 | 不做无参数的“一键随便生成”。 |
| 人机协同审核 | AI候选题经格式校验、去重和教师审核后才发布。 | 不让AI题自动进入正式题库。 |
| 混合学生画像 | 数据库和规则计算事实，大模型负责解释与学习计划。 | 不把所有历史答题记录反复发给模型。 |
| 可降级AI架构 | 模型服务异常时自动回退到标准解析和规则推荐。 | 不让AI成为系统单点故障。 |

## 3.4 明确不做

九科全覆盖和全国所有地区试题建设

自动绕过登录、验证码或付费墙抓取题库

主观大题自动评分与手写识别

语文作文和英语听力系统

自训练计算机视觉或大型推荐模型

微服务、注册中心、分布式事务等超出项目规模的架构

# 4. 总体架构与开发原则

图1  系统总体架构

系统采用前后端分离、模块化单体和AI适配器模式。模块化单体可以保持业务边界清晰，同时避免微服务带来的部署、调用链、分布式事务和运维成本。

| 原则 | 落地要求 |
| --- | --- |
| 简单优先 | 优先普通if、for、switch、清晰方法拆分；复杂Stream、反射、过度泛型和无必要设计模式默认不用。 |
| 模块一致 | 数据库、Entity、DTO、VO、接口、前端类型、论文和答辩口径同步更新。 |
| 核心独立 | AI关闭后仍可登录、练习、判分、查看标准解析、记录错题和进行规则推荐。 |
| 按模块交付 | 一个模块设计、实现、测试和交接完成后再进入下一个模块。 |
| 仓库为事实 | 聊天总结只解释背景；代码、迁移脚本、Git状态和测试结果优先级更高。 |
| 避免并行冲突 | 不同AI可以接力或审查，但不得同时修改同一批核心文件。 |

图2  核心学习闭环

# 5. 技术栈与选型依据

| 层次 | 技术 | 定位与原因 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | Java 25 | 作为项目统一JDK；与Spring Boot 4兼容，便于使用现代Java特性，但代码仍坚持简单写法。 | 确定 |
| 后端 | Spring Boot 4.x / Spring MVC | 提供REST接口、配置、验证、安全和WebSocket基础。 | 确定 |
| 持久层 | MyBatis-Plus | 减少基础CRUD代码，同时保留自定义SQL能力；使用支持Spring Boot 4的版本。 | 确定 |
| 安全 | Spring Security + JWT | 统一登录、角色权限和接口鉴权；不依赖前端隐藏菜单。 | 确定 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 组件化、类型约束和开发效率兼顾。 | 确定 |
| UI | Element Plus | 学生端、教师端、管理员端统一组件体系。 | 确定 |
| 状态/请求 | Pinia + Axios + Vue Router | 负责登录状态、菜单权限、接口调用和路由守卫。 | 确定 |
| 可视化 | ECharts | 掌握度、正确率、错题分布和课堂统计。 | 确定 |
| 数据库 | MySQL 8.4 LTS | 用户已升级；作为唯一主数据库，保存业务事实和AI结果。 | 确定 |
| 缓存 | Redis | 验证码、短期课堂状态、热点统计；首版非强依赖。 | 可选 |
| 文件 | 本地文件系统 → MinIO | 首版本地保存题图和导入包；后期可平滑切换对象存储。 | 分阶段 |
| 实时通信 | Spring WebSocket | 课堂抢答、全员作答和状态同步。 | 第二阶段 |
| 文档 | SpringDoc OpenAPI | 生成接口文档；Knife4j仅在与Boot 4兼容时作为增强UI。 | 确定/可选 |
| Excel | Apache POI | 题库模板导入、批次导出、统计报表和试卷数据交换。 | 确定 |
| 打印 | HTML打印页 + window.print() | 首版最稳，可直接打印或另存PDF；DOCX导出作为增强。 | 确定/增强 |
| 部署 | Docker + Docker Compose + Nginx | 收尾阶段统一前端、后端、MySQL和可选基础设施。 | 后期 |
| AI | DeepSeek API + 统一Provider接口 | 主力云端模型；预留其他兼容接口和本地GGUF服务。 | 确定/扩展 |

版本说明：截至2026年8月，Spring Boot 4.1支持Java 17至26，Java 25处于兼容范围；MySQL 8.4属于LTS路线；MyBatis-Plus官方文档已提供Spring Boot 4接入说明。正式初始化项目时仍需用最小工程验证分页、逻辑删除、自动填充和Spring Security共存。

# 6. 角色设计与权限边界

系统只有STUDENT、TEACHER、ADMIN三个基础角色。物理教师、化学教师和生物教师不是独立角色，而通过教师与科目关系表达；同一用户可在确有需要时绑定多个角色。

| 角色 | 注册与获取方式 | 核心能力 | 数据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 STUDENT | 自主注册；默认绑定学生角色 | 练习、测试、错题、AI分析、画像、推荐、课堂参与 | 只能查看本人学习数据和所在班级活动。 |
| 教师 TEACHER | 提交申请，管理员审核通过后启用 | 管理任教学科题目、组卷、发布测试、审核AI题、查看所教班级、组织课堂互动 | 只能访问被授权科目和班级。 |
| 管理员 ADMIN | 不开放公开注册；系统初始化或已有管理员创建 | 用户与权限、教师审核、全局题库、导入批次、模型配置、日志 | 拥有全局管理权，但不默认代替教师开展教学。 |

## 6.1 登录和注册规则

三类用户共用统一登录接口；前端可显示不同入口，但底层认证逻辑一致。

学生注册成功后直接启用；教师申请处于待审核状态，未通过前不能进入教师工作台。

管理员账号不允许自行选择注册，防止越权。

JWT中保存用户标识和角色/权限摘要；高风险接口仍在后端查询或校验权限。

前端根据角色渲染菜单和路由，但前端控制不能替代后端鉴权。

## 6.2 教学组织关系

| 关系 | 说明 |
| --- | --- |
| 教师—科目 | 多对多。教师可教授一个或多个科目，并可标记主要任教学科。 |
| 教师—班级 | 多对多。用于发布测试、查看画像和创建课堂活动。 |
| 学生—班级 | 学生可加入班级；首版默认一个主班级，也保留多班级关联结构。 |
| 教师—题目 | 教师只能维护本人有权限科目的题目；全局删除和来源审核由管理员负责。 |

# 7. 功能模块与业务流程

| 模块 | 范围 |
| --- | --- |
| 用户与权限 | 注册、统一登录、教师审核、角色权限、个人资料、登录日志。 |
| 科目与知识点 | 物理、化学、生物三科；树形知识点；教师任教学科绑定。 |
| 题库管理 | 单题维护、批量导入、来源记录、图片附件、审核、发布、停用、逻辑删除、去重。 |
| 自主练习 | 按科目、知识点、难度、题型和数量创建练习；单题/多题展示；即时/统一提交。 |
| 测试与组卷 | 教师手动选题或按规则抽题；发布班级测试；客观题自动判分。 |
| 错题本 | 记录学生答案、正确答案、标准解析、错误次数、复习状态和最近错误时间。 |
| AI错题分析 | 按需触发，输出错误类型、原因、正确思路、易错点和复习建议；结果缓存。 |
| AI变式题生成 | 选择母题与参数，生成结构化候选题，校验后进入审核池。 |
| 学生画像与推荐 | 规则计算掌握度，大模型生成报告；推荐题库内相近题和审核后的AI题。 |
| 综合题专题 | 展示题目、图片、标准答案、分步解析和AI讲解，不做自动评分。 |
| 课堂互动 | 随机抽题、随机点名、抢答、全员作答、教师演示和课堂统计。 |
| 导入导出与打印 | Excel/JSON/ZIP导入，题库Excel/JSON导出，组卷后生成学生版和答案版打印页。 |
| 系统管理 | 模型配置、Prompt版本、调用日志、操作日志、数据字典和系统参数。 |

## 7.1 客观题与综合题边界

| 类别 | 题型 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 在线自动判分 | 单选、多选、判断、规则明确的填空 | 保存答案、判定正误、更新错题和知识点掌握度。 |
| 专题学习 | 物理计算/实验、化学实验/流程、生物遗传/材料分析 | 展示标准答案与解析，允许AI讲解，不提交正式评分。 |
| 暂不支持 | 手写过程识别、开放式主观评分 | 在论文展望中说明，不进入首版。 |

## 7.2 题目状态与安全删除

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 草稿或字段不完整 | 编辑、删除、补充来源，不参与抽题。 |
| PENDING | 导入题或AI候选题待审核 | 审核、修改、退回，不参与学生正式练习。 |
| PUBLISHED | 审核通过并启用 | 参与练习、组卷、课堂抽题。 |
| DISABLED | 历史使用过但不再推荐 | 保留历史答题关系，不再进入新任务。 |

删除规则：已被答题、试卷或错题引用的题目只能停用或逻辑删除，不能物理删除；只有未被引用的测试草稿可以彻底清理。

# 8. 课堂互动场景设计

课堂互动是独立于自主练习和正式测试的第三类场景。教师选择班级、科目、知识点、难度和题型后开始活动；课堂结果主要反映参与度和即时理解，不直接计入正式考试成绩。

| 场景 | 标准流程 | 系统功能 | 异常与降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机点名 | 抽题 → 排除缺席/已回答学生 → 随机学生 → 教师确认答案 | 随机算法、签到状态、历史排除、教师判定、参与记录 | 没有可选学生时提示教师取消排除条件或结束活动。 |
| 开放抢答 | 展示题目 → 教师开始 → 学生点击 → 服务端锁定首位 → 作答 | WebSocket同步、数据库条件更新/原子控制、响应时间记录 | 并发时仅一个请求成功；断线重连后显示最终获胜者。 |
| 全员作答 | 发布题目 → 全班限时提交 → 自动停止 → 展示选项分布 | 客观题自动判分、人数统计、正确率图表、知识点统计 | 未提交标记为缺答；网络恢复后只允许在截止前补交。 |
| 教师演示 | 随机抽题 → 投屏 → 教师逐步显示答案/解析/AI讲解 | 适合没有学生设备的答辩或课堂；支持隐藏答案和一键换题 | AI不可用时仍显示标准解析。 |
| 题库不足 | 筛选条件无匹配题 | 提示放宽难度/知识点；可选择AI生成候选题但不能即时自动发布 | 课堂期间不等待生成，优先换条件或使用已有题。 |
| 题目争议 | 学生或教师发现答案/解析异常 | 标记问题题目、暂停继续抽取、创建审核记录 | 已产生的课堂记录保留，题目转为DISABLED待复核。 |
| 学生迟到/离线 | 学生中途加入或断开 | 实时更新参与名单；随机点名默认排除离线学生 | 教师可手工允许离线学生参与口头回答。 |
| AI服务异常 | 课堂请求AI讲解失败 | 显示友好提示并回退到标准解析 | 不影响抽题、点名、抢答和答题统计。 |

## 8.1 抢答一致性

抢答结果必须由服务端确定，不能按照前端显示时间或客户端时间戳判断。单体首版可使用数据库条件更新：仅当获胜学生字段为空时写入，受影响行数为1表示成功；后期如需要多实例部署，再考虑Redis原子操作。

## 8.2 课堂统计

参与人数、提交人数和缺答人数

各选项人数及正确率

抢答次数、成功次数、平均响应时间

按知识点统计班级即时正确率

题目被投诉或教师判定异常的次数

# 9. 数据策略、导入导出与组卷打印

图3  题库数据生命周期

## 9.1 种子题与AI扩题

| 阶段 | 题量目标 | 执行方式 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发最小样本 | 每科10题，共30题 | 先跑通导入、练习、错题和AI分析 | 流程正确，不追求覆盖率。 |
| 真实种子库 | 每科约60题，共约180题 | 近五年代表性试卷、教师合法资料、人工校对 | 来源清晰、答案解析对应、知识点覆盖。 |
| AI候选题 | 约360题 | 每道母题生成基础/同难度或提升变式 | 结构完整、答案可验证、重复度可控。 |
| 正式题库 | 约400至500题 | 教师/管理员审核通过后发布 | 足够演示推荐、组卷和课堂随机抽题。 |

## 9.2 导入格式

| 格式 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JSON | 离线整理工具与系统之间的规范数据格式 | 最适合保存嵌套选项、解析、来源和附件清单；应作为机器交换主格式。 |
| Excel | 管理员人工整理、批量检查和导入 | 一行一题；多选答案和知识点使用约定分隔符；图片不直接嵌入首版模板。 |
| ZIP | 带图片的批量导入 | ZIP内包含questions.json或Excel及images目录，附件使用相对路径。 |
| PDF/Word原卷 | 原始证据和人工参考 | 先由离线工具解析为JSON，不直接写入正式数据库。 |

## 9.3 导出与打印

| 输出 | 使用者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 题库Excel | 管理员/教师 | 按科目、知识点、难度、题型、年份、来源和状态导出，便于审查和备份。 |
| 题库JSON | 系统迁移/离线工具 | 完整保留选项、解析、来源、附件和知识点关系。 |
| 学生版试卷 | 教师/学生 | 题目、分值、答题区，不显示答案和解析。 |
| 答案解析版 | 教师 | 题目、正确答案、标准解析、知识点和难度。 |
| 打印预览/PDF | 课堂或纸质考试 | 前端生成打印专用HTML，调用浏览器打印或另存PDF。 |
| DOCX试卷（增强） | 需要二次编辑的教师 | 后期使用Apache POI XWPF生成，不作为首版阻塞项。 |

## 9.4 组卷方式

手动组卷：教师从题库勾选题目、调整顺序和分值。

规则组卷：按科目、知识点、题型、难度、数量和总分抽取。

课堂抽题：从已发布题目中按条件随机抽取，并排除近期已使用题目。

推荐组卷：根据班级薄弱知识点生成候选规则，由教师确认后组卷。

# 10. 数据库设计与拼音命名规范

命名决策：按照用户要求，数据库表名采用汉语拼音大驼峰（UpperCamelCase），例如“题目”使用TiMu；字段采用汉语拼音小驼峰（lowerCamelCase），例如tiMuId。API路径、Java包名和枚举值仍使用行业常见英文，避免整个代码库全部拼音化。

拼音大驼峰并非主流数据库命名规范，跨团队协作时可读性通常不如英文snake_case。既然项目决定采用该规范，必须建立固定词典、严格区分大小写，并让迁移脚本成为唯一建表入口。MySQL在不同操作系统上的表名大小写行为可能不同，因此Windows开发与Docker/Linux部署均不得依赖大小写不敏感。

## 10.1 命名约定

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 表名 | 汉语拼音大驼峰，单数，不加前缀 | YongHu、TiMu、ZhiShiDian、XueShengDaAn |
| 字段名 | 汉语拼音小驼峰；主键统一id，外键为对象名+Id | keMuId、tiMuLeiXing、chuangJianShiJian |
| Java Entity | 与表名一致或增加Entity后缀 | TiMu、TiMuEntity（二选一后统一） |
| API路径 | 英文小写短横线或资源复数 | /api/v1/questions、/api/v1/classroom-sessions |
| 枚举值 | 英文大写下划线 | REAL_EXAM、AI_GENERATED、PUBLISHED |
| 索引名 | idx/uk + 拼音字段组合 | idx_TiMu_keMuId_status、uk_YongHu_yongHuMing |

## 10.2 核心表清单

| 中文实体 | 表名 | 主要内容 | 关键关系/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | YongHu | 账号、密码摘要、昵称、状态 | 与JueSe多对多；教师申请和学习数据均关联用户。 |
| 角色 | JueSe | STUDENT/TEACHER/ADMIN | 通过YongHuJueSe绑定。 |
| 权限 | QuanXian | 接口/菜单权限编码 | 可在首版后期补全细粒度管理。 |
| 用户角色 | YongHuJueSe | 用户与角色关联 | 联合唯一索引。 |
| 角色权限 | JueSeQuanXian | 角色与权限关联 | 联合唯一索引。 |
| 教师申请 | JiaoShiShenQing | 学校、申请说明、审核状态 | 管理员审核后绑定TEACHER。 |
| 科目 | KeMu | 物理、化学、生物 | 初始化数据，保留扩展能力。 |
| 知识点 | ZhiShiDian | 名称、父节点、科目、层级 | 树形结构。 |
| 班级 | BanJi | 名称、年级、状态 | 关联教师与学生。 |
| 班级学生 | BanJiXueSheng | 班级与学生关系 | 支持签到/有效状态。 |
| 教师班级 | JiaoShiBanJi | 教师与班级关系 | 限制教师数据范围。 |
| 教师科目 | JiaoShiKeMu | 教师与科目关系 | 限制题目维护和课堂抽题范围。 |
| 题目 | TiMu | 题干、题型、难度、来源、状态、母题ID | 所有题型的公共主表；AI变式通过fuTiMuId关联母题。 |
| 题目选项 | TiMuXuanXiang | A/B/C/D内容、是否正确、排序 | 支持选项错误分布统计。 |
| 题目解析 | TiMuJieXi | STANDARD/TEACHER/AI解析与答案 | 标准解析和AI/教师补充分离。 |
| 题目附件 | TiMuFuJian | 图片/PDF路径、位置、排序、哈希 | 文件不存BLOB。 |
| 题目知识点 | TiMuZhiShiDian | 题目与知识点多对多 | 联合唯一索引。 |
| 导入批次 | DaoRuPiCi | 文件、总数、成功、失败、重复、状态 | 用于批量导入可追溯。 |
| 审核记录 | TiMuShenHeJiLu | 审核人、结论、意见、时间 | 真实题和AI题统一审核轨迹。 |
| 练习会话 | LianXiHuiHua | 学生、筛选条件、展示/提交模式、状态 | 一场自主练习的容器。 |
| 练习题目 | LianXiTiMu | 会话与题目、顺序、分值 | 冻结当次练习题目集合。 |
| 学生答案 | XueShengDaAn | 学生答案、正误、用时、得分 | 学习事实数据，不被画像覆盖。 |
| 错题 | CuoTi | 累计错误次数、最近错误、掌握状态 | 由答题记录聚合。 |
| 试卷 | ShiJuan | 名称、组卷方式、总分、状态 | 支持手工/规则组卷。 |
| 试卷题目 | ShiJuanTiMu | 试卷与题目、顺序、分值 | 一题可被多张试卷复用。 |
| AI错题分析 | AiCuoTiFenXi | 学生答案对应的个性化错误分析 | 与标准解析分离并缓存。 |
| AI生成任务 | AiShengChengRenWu | 母题、参数、模型、Prompt版本、状态 | 记录可控变式生成过程。 |
| AI调用日志 | AiDiaoYongRiZhi | 提供者、模型、Token、耗时、结果状态 | 不记录无必要隐私。 |
| 知识点掌握 | XueShengZhiShiDianZhangWo | 次数、正确率、掌握分、更新时间 | 规则计算的事实画像。 |
| 学生画像 | XueShengHuaXiang | 报告类型、摘要、薄弱点、数据版本 | AI总结结果，可重新生成。 |
| 学习推荐 | XueXiTuiJian | 目标知识点、题目、原因、优先级 | 推荐必须可解释。 |
| 课堂活动 | KeTangHuoDong | 教师、班级、科目、模式、状态 | 随机点名/抢答/全员/演示。 |
| 课堂题目 | KeTangTiMu | 活动题目、开放时间、获胜学生 | 抢答唯一结果在服务端写入。 |
| 课堂参与 | KeTangCanYu | 学生、在线/签到状态、加入时间 | 随机点名排除依据。 |
| 课堂答案 | KeTangDaAn | 学生答案、正误、响应时长 | 用于课堂统计。 |
| 登录日志 | DengLuRiZhi | 用户、IP、时间、结果 | 安全审计。 |
| 操作日志 | CaoZuoRiZhi | 操作者、模块、动作、结果 | 高风险操作可追溯。 |

## 10.3 关键关系

KeMu 1:N ZhiShiDian；TiMu N:M ZhiShiDian。

TiMu 1:N TiMuXuanXiang、TiMuJieXi、TiMuFuJian。

TiMu通过fuTiMuId自关联，构成“真实母题—AI变式题”关系。

YongHu N:M JueSe；教师与KeMu、BanJi均为多对多。

LianXiHuiHua 1:N LianXiTiMu，XueShengDaAn关联具体会话与题目。

CuoTi是答题事实的聚合结果；XueShengZhiShiDianZhangWo由答题数据计算。

AiShengChengRenWu关联母题和生成后的TiMu；候选题本身仍存TiMu并处于PENDING。

KeTangHuoDong 1:N KeTangTiMu、KeTangCanYu；KeTangDaAn关联课堂题目与学生。

## 10.4 TiMu核心字段建议

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| id | 主键 | BIGINT。 |
| keMuId | 科目ID | 物理/化学/生物。 |
| fuTiMuId | 母题ID | 真实题为空；AI变式指向母题。 |
| tiMuLeiXing | 题型 | SINGLE_CHOICE、MULTIPLE_CHOICE、TRUE_FALSE、FILL_BLANK、SUBJECTIVE。 |
| shiYongMoShi | 使用模式 | ONLINE_PRACTICE或TOPIC_LEARNING。 |
| tiGan | 题干 | Markdown/HTML + LaTeX；图片通过附件引用。 |
| nanDu | 难度 | 1至5。 |
| laiYuanLeiXing | 来源类型 | REAL_EXAM、AI_GENERATED、TEACHER_CREATED。 |
| nianFen/diQu/shiJuanMingCheng | 真题来源信息 | 允许为空，但真实题应尽量完整。 |
| neiRongHaXi | 内容哈希 | 用于完全重复初筛。 |
| zhuangTai | 状态 | DRAFT、PENDING、PUBLISHED、DISABLED。 |
| chuangJianRenId | 创建者 | 用户ID。 |
| chuangJianShiJian/gengXinShiJian | 审计时间 | 统一自动填充。 |
| yiShanChu | 逻辑删除 | 历史引用题目不物理删除。 |

# 11. AI服务、身份策略与故障降级

## 11.1 统一AI服务层

题库、错题、画像、推荐和课堂模块不得直接调用DeepSeek HTTP接口。统一AI服务层负责Provider选择、模型配置、Prompt模板、结构化输出、超时、重试、缓存、Token统计和故障降级。

| AI能力 | 输入 | 输出 | 触发策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错题分析 | 题目、学生答案、正确答案、标准解析、知识点 | 错误类型、错误原因、正确思路、易错点、建议 | 学生主动点击；首次生成后缓存。 |
| 多轮答疑 | 题目上下文、标准解析、必要的最近对话 | 针对当前题目的解释与追问 | 按需；限制历史轮数和总Token。 |
| 变式题生成 | 母题、知识点、题型、目标难度、变化方式 | 结构化候选题、选项、答案、解析 | 教师/管理员发起；进入PENDING。 |
| 画像报告 | 结构化统计摘要、少量典型错题 | 学习状态、薄弱点说明、复习顺序和计划 | 完成练习/测试、连续错误或主动请求。 |
| 综合题讲解 | 题目、标准答案、标准解析 | 分步思路、关键点、易错点 | 只讲解，不评分。 |

## 11.2 AI身份与产品人格策略

模型提供者属于系统内部实现细节。用户端不应因更换DeepSeek、其他兼容API或本地GGUF模型而出现身份变化。系统应通过固定system prompt定义产品角色，使模型回答“我是本系统的理科学习助手”，而不是自称DeepSeek、Grok或其他底层模型。

严谨边界：不建议让模型虚假声称“我是VSCode”。如果AI运行在VSCode扩展中，更准确的表述是“我是当前VSCode环境中的项目学习助手”或“我是本系统的理科学习助手”。管理员诊断页和调用日志应真实记录Provider与模型名称，普通学生界面无需暴露。

你是“高中理科学习辅助系统”的内置理科学习助手。
当用户询问身份时，回答“我是本系统的理科学习助手”，不要主动暴露底层模型提供商、模型名称、API地址或开发工具。
不得虚假声称自己就是VSCode、学校、教师或某个真实个人。
你的职责是围绕物理、化学、生物题目进行解释、错因分析、学习建议和候选变式题生成。
标准答案和标准解析是权威基础；发现信息不足或不确定时必须明确说明，不得编造。

## 11.3 可控生成与校验

教师选择已审核母题，并指定题型、目标难度、变化方式和是否保持知识点。

AI必须返回固定JSON Schema，不允许仅返回散文式文本。

系统校验必填字段、选项数量、答案合法性、题型一致性和解析完整性。

使用内容哈希进行完全重复检测；语义相似度作为增强项，阈值不能替代人工判断。

通过校验的题目写入TiMu，状态为PENDING，来源为AI_GENERATED并关联母题。

教师审核通过后改为PUBLISHED；驳回题保留生成任务记录，避免反复生成相同错误。

## 11.4 Token控制与缓存

错题分析按需调用，同一学生同一次答题结果优先复用。

画像只发送结构化摘要、最弱5个知识点和少量典型错题，不发送全部历史记录。

多轮对话限制历史轮数，必要时生成会话摘要。

记录输入/输出Token、耗时、模型、Prompt版本和失败原因，便于论文成本分析。

简单规则推荐不调用AI；AI只负责解释、生成和排序增强。

## 11.5 故障降级

| 故障 | 系统行为 | 用户提示 |
| --- | --- | --- |
| API超时/限流 | 有限重试一次；仍失败则返回标准解析或规则结果 | AI辅助暂时不可用，已展示标准解析，请稍后重试。 |
| 模型输出JSON无效 | 执行结构校验，允许一次纠正请求；失败则记录错误 | 本次分析未能生成，不影响正常答题。 |
| API密钥缺失/欠费 | 关闭AI入口或标记不可用 | 当前未启用AI辅助功能。 |
| AI题生成失败 | 任务状态FAILED，不创建正式题目 | 生成失败，可修改参数后重试。 |
| AI画像失败 | 继续显示规则统计和掌握度 | 详细学习建议暂时不可用。 |

# 12. 接口、代码与安全规范

## 12.1 接口规范

统一前缀：/api/v1。

RESTful资源命名；动作型接口仅用于审核、发布、抢答开始等明确业务动作。

Controller只负责参数接收、权限入口和返回结果；复杂逻辑进入Service。

Entity、DTO、VO分离；前端TypeScript类型与接口同步。

统一响应结构、错误码、分页参数和全局异常处理。

所有写接口使用Jakarta Validation；后端强制校验角色和数据范围。

接口变更必须更新SpringDoc文档和跨AI交接记录。

## 12.2 后端模块建议

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| common | 统一响应、异常、分页、审计、工具类。 |
| security | 登录、JWT、权限和当前用户。 |
| user | 用户、角色、教师申请。 |
| teaching | 科目、知识点、班级和教师关系。 |
| question | 题目、选项、解析、附件、审核、导入导出。 |
| practice | 练习会话、提交、判分、错题。 |
| paper | 组卷、试卷、打印数据。 |
| learning | 掌握度、画像、推荐。 |
| ai | Provider、Prompt、错题分析、生成任务、调用日志。 |
| classroom | 课堂活动、WebSocket、抢答和统计。 |
| system | 模型配置、系统参数和操作日志。 |

## 12.3 代码简洁性

优先使用普通条件语句、循环和小方法；复杂业务不压成一行链式调用。

不为了“通用”而提前设计庞大抽象；只有出现第二个真实实现时再提炼接口。

MyBatis-Plus用于基础CRUD，复杂统计和多表查询使用清晰SQL/XML。

注释解释业务原因和约束，不重复翻译代码。

任何复杂并发、反射或自定义注解必须说明必要性和替代方案。

## 12.4 安全与合规

密码使用安全散列；JWT密钥、数据库密码和AI API Key只能通过环境变量或非提交配置提供。

题干、答案、解析分别保存来源名称、地址、类别、权利状态和依据；COPYRIGHT_UNKNOWN禁止正式导入。

不绕过登录、验证码、付费墙或反爬限制；联网搜索仅作为可选资源推荐，不自动入库。

AI请求尽量使用匿名学生ID，不发送姓名、手机号等无关信息。

日志不记录密码、完整Token、API Key和无必要的学生隐私。

# 13. 开发计划、验收标准与论文结构

## 13.1 分阶段计划

| 阶段 | 主要任务 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| 0 设计冻结 | 需求边界、用例、ER图、字段字典、接口规范 | 文档评审通过，不编写大规模业务代码。 |
| 1 基础工程 | Spring Boot/Vue初始化、统一响应、异常、MySQL连接、登录权限 | 前后端构建通过；三角色登录和教师审核接口可测。 |
| 2 题库核心 | 科目、知识点、题目、选项、解析、附件、导入批次、审核、导出 | 30道样本成功导入；筛选、编辑、发布、停用和Excel导出通过。 |
| 3 练习与组卷 | 单题/多题练习、自动判分、错题、试卷、打印预览 | 完整完成一次练习；生成学生版和答案版试卷。 |
| 4 AI闭环 | 统一AI层、错题分析、多轮答疑、变式题生成与审核 | AI失败可降级；候选题不能绕过审核发布。 |
| 5 画像推荐 | 掌握度、错误统计、画像、推荐和可视化 | 规则结果可复算；AI报告与结构化数据一致。 |
| 6 课堂互动 | 班级、随机点名、抢答、全员作答、教师演示 | 并发抢答只有一个获胜者；AI关闭仍可课堂互动。 |
| 7 收尾交付 | 测试、Docker、文档、论文、PPT和演示脚本 | 一键启动；核心演示流程稳定；论文与系统一致。 |

## 13.2 核心验收指标

题目导入失败时给出明确行号和原因，来源不合规题目不得发布。

客观题判分结果可重复验证；多选题规则明确。

AI输出无法解析时不会写入错误正式数据。

AI不可用时核心学习流程全部可运行。

学生只能查看本人数据；教师只能查看所教班级和科目。

题目停用后历史答题、错题和试卷记录仍可查询。

打印版式不显示管理按钮，并提供学生版与答案版。

课堂抢答在并发请求下仅产生一个获胜学生。

## 13.3 论文建议结构

| 章节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 第1章 绪论 | 背景、意义、国内外研究现状、研究内容。 |
| 第2章 相关技术 | Spring Boot、Vue、MySQL、大模型API、WebSocket和容器化。 |
| 第3章 需求分析 | 角色、用例、业务流程、可行性和非功能需求。 |
| 第4章 总体设计 | 模块化单体、AI适配、权限、数据生命周期和故障降级。 |
| 第5章 数据库设计 | 拼音命名规范、ER关系、核心表、索引和状态模型。 |
| 第6章 系统实现 | 题库、练习、错题、可控生成、画像推荐和课堂互动。 |
| 第7章 系统测试 | 功能、权限、AI异常、并发抢答、导入和打印测试。 |
| 第8章 总结与展望 | 成果、不足、主观题评分和更多学科扩展。 |

## 13.4 预期交付物

完整前后端源代码与Git历史

MySQL 8.4建表/迁移脚本和初始化数据

题库JSON/Excel模板、样本数据及来源记录

OpenAPI接口文档

Docker Compose部署文件

功能测试报告、演示脚本、毕业论文和答辩PPT

# 14. 当前基础、风险与下一步

## 14.1 当前已有基础

| 内容 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目方向与范围 | DECIDED | 物理、化学、生物；种子题 + AI扩题 + 审核。 |
| 离线整理工具骨架 | DONE_UNVERIFIED | 已按九学科建立目录，但当前只启用物化生；代码需以仓库为准。 |
| 来源合规模型 | DONE_UNVERIFIED | 题干、答案、解析分别记录来源；未知权利状态禁止导入。 |
| 单元测试 | DONE_VERIFIED（据交接记录） | 3项测试通过，但尚未验证真实试卷。 |
| 真实样本解析 | BLOCKED_NO_SAMPLE | 原始文件目录为空，成功解析数量为0。 |
| 业务系统代码 | 无法从当前文档验证 | 正式开发前必须检查仓库和Git状态。 |

## 14.2 主要风险与控制

| 风险 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围再次膨胀 | HIGH | 冻结三科与核心闭环；新功能先做影响评审。 |
| 真实题和解析质量不足 | HIGH | 先用每科10题跑通；再按知识点补齐；保存来源与审核记录。 |
| AI生成题错误 | HIGH | 结构校验、去重、PENDING状态和人工审核。 |
| Spring Boot 4依赖兼容 | MEDIUM | 先做最小工程验证MyBatis-Plus、SpringDoc和Security。 |
| 拼音表名大小写问题 | MEDIUM | 迁移脚本统一创建；Docker/Linux环境严格使用一致大小写。 |
| 课堂WebSocket拖延主线 | MEDIUM | 放到AI和练习闭环之后；教师演示模式可作为最小版本。 |
| Token成本过高 | MEDIUM | 按需调用、摘要输入、缓存、调用日志和模型分级。 |
| 多AI同时修改冲突 | HIGH | 单模块单实施者；每轮测试、更新交接文件并提交Git。 |

## 14.3 下一步唯一主任务

下一步：完成第一版ER图、字段字典和MySQL 8.4迁移脚本。先覆盖用户权限、教学组织、题库核心、练习答题、AI任务和课堂核心关系；此阶段不编写完整业务Controller。

建议用30道合法样本（每科10道）验证数据库、导入模板、题目图片、自动判分和标准解析展示。只有这个闭环实际运行后，再扩充至180道种子题和接入AI批量生成。

# 附录A：新对话或方案型AI接管提示词

# 毕业设计项目接管说明

本项目不是从零开始。请把下列项目说明作为固定上下文，并以代码仓库、数据库迁移脚本、Git状态和实际测试结果作为事实来源。

项目名称：基于大语言模型的高中理科学习辅助系统设计与实现。
冻结范围：物理、化学、生物；约180道真实种子题；AI生成候选题必须审核；综合题只做专题学习与AI讲解；不做自动爬题、主观题自动评分、九科扩展和微服务。
技术栈：Java 25、Spring Boot 4.x、MyBatis-Plus、Spring Security + JWT、Vue 3 + TypeScript、MySQL 8.4、DeepSeek API统一适配、WebSocket、Docker后期部署。
核心原则：标准解析是基础，AI只做增强；AI故障时题库、答题、判分、错题、画像规则和推荐继续工作；代码使用简单清晰的语法；数据库表名使用汉语拼音大驼峰。

请先完成：
1. 检查当前任务是否与冻结范围冲突；
2. 说明对数据库、后端、前端、AI成本、工期和论文的影响；
3. 给出一个可执行的最小方案，而不是继续扩展功能；
4. 不把计划写成已实现；没有仓库和测试证据时明确标记“未验证”。

当前项目状态：
【粘贴 DEVELOPMENT_STATUS.md】

上一轮交接：
【粘贴 AI_HANDOFF.md】

本轮唯一任务：
【填写任务】

# 附录B：Codex、Copilot、Hermes等实施型AI提示词

你正在接手一个已有仓库中的本科毕业设计项目，不得从零重新设计。

开始前依次读取：
1. docs/PROJECT_CONTEXT.md
2. docs/ARCHITECTURE_DECISIONS.md
3. docs/DEVELOPMENT_STATUS.md
4. docs/AI_HANDOFF.md
5. 当前模块的迁移脚本、接口和代码
6. Git当前分支、最近提交和未提交修改

固定约束：
- 模块化单体，不改微服务；
- 学科只做物理、化学、生物；
- AI生成题必须PENDING并人工审核；
- AI不可用时核心功能正常；
- 数据库表名汉语拼音大驼峰、字段小驼峰；
- 优先普通if、for、switch和清晰方法拆分，避免炫技式代码；
- 不修改与当前任务无关的文件。

本轮唯一任务：
【填写任务】

修改前先列出影响文件和数据库/接口变化。完成后必须：
- 列出新增、修改、删除文件；
- 说明数据库、接口、前端和配置变化；
- 运行可执行的构建和测试；
- 区分DONE_VERIFIED、DONE_UNVERIFIED、IN_PROGRESS、NOT_STARTED；
- 更新DEVELOPMENT_STATUS.md和AI_HANDOFF.md；
- 给出下一步唯一任务；
- 未运行的测试不得写成通过。

# 附录C：对话过长或切换AI时的交接封箱提示词

请停止新增功能，生成本轮完整开发交接记录，并更新 docs/DEVELOPMENT_STATUS.md 与 docs/AI_HANDOFF.md。

必须区分：
- DECIDED：已确认设计；
- DONE_VERIFIED：已实现且实际测试通过；
- DONE_UNVERIFIED：已实现但未充分测试；
- IN_PROGRESS：正在进行；
- PLANNED：已规划未实现；
- BLOCKED：存在阻塞；
- REJECTED：明确不采用。

交接内容必须包含：
1. 本轮原始任务；
2. 实际完成内容；
3. 修改文件清单；
4. 数据库、接口、前端和配置变化；
5. 实际执行命令及结果；
6. 未执行测试；
7. 已知问题和风险；
8. 当前Git分支、提交哈希和未提交修改；
9. 下一步唯一主任务；
10. 可直接发给下一位AI的接管提示词。

不得把讨论、建议或理论可行描述为已经实现。仓库、迁移脚本、Git和测试结果优先于聊天记忆。输出交接后不要继续写代码。

# 附录D：系统内置AI身份提示词

你是“高中理科学习辅助系统”的内置理科学习助手。

身份规则：
- 用户询问“你是谁”时，回答“我是本系统的理科学习助手”。
- 不主动暴露DeepSeek、其他模型提供商、API地址、密钥或内部路由。
- 不虚假声称自己就是VSCode、学校、教师或真实个人。
- 如果运行在VSCode扩展中，可说“我是当前VSCode环境中的项目学习助手”。

业务规则：
- 只围绕物理、化学、生物提供题目讲解、错因分析、学习建议和候选变式题。
- 标准答案和标准解析是权威基础，不得覆盖。
- 信息不足、答案存在争议或无法验证时明确说明。
- 生成题目必须输出系统要求的JSON结构，并标记为候选内容，等待人工审核。

# 技术选型参考（截至2026年8月）

Spring Boot System Requirements

MySQL 8.4 Release Model and Reference Manual

MyBatis-Plus Quick Start / Spring Boot 4

DeepSeek API Documentation